建设项目档案管理规范

（修订稿）

（Specification of Archival Management of Construction Projects）

前言

本标准代替DA／T28—2002《国家重大建设项目文件归档要

求与档案整理规范》。

本标准与DA/T28---2002相比主要变化如下：

——标准的总体编排和结构按GB/T1.1—2009进行了修改；

——本标准的主体要素由“国家重大建设项目档案”调整为“建设项目档案”；

——增加了建设项目档案工作组织体系和工作职责、制度体系建设；

——增加了建设项目文件管理、建设项目电子文件与建设项目电子档案的管理；

——增加了建设项目档案验收；

本标准的附录A是规范性附录。

本标准由国家档案局提出并归口。

本标准起草单位：国家档案局。

本标准主要起草人：

本标准于2002年11月29日首次发布。

1  范围

- 本标准规定了建设项目档案工作的组织体系、工作职责，确立了项目文件的形成、归档要求与项目档案管理的原则与方法。

- 本标准适用于新建、改建、扩建和技术改造等建设项目的档案管理。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 10609.3  技术用图复制图的折叠方法

GB/T 11821   照片档案管理规范

GB/T 11822   科学技术档案案卷构成的一般要求

GB/T 18894   电子文件归档与管理规范

GB/T 29194   电子文件管理系统通用功能要求

DA/T31       纸质档案数字化技术规范

DA/T50       数码照片归档与管理规范

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 建设项目    construction project

指建筑、安装等形成固定资产的活动中，按照一个总体设计进行施工，独立组成的，在经济上统一核算、行政上有独立组织形式、实行统一管理的单位。

3.2 单项工程    unit of project

指建设项目中具有独立设计文件、可独立组织施工，建成后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程。

3.3单位工程    subunit of project

指具有独立设计文件、可独立组织施工，但建成后不能独立发挥生产能力或工程效益的工程。

3.4 分部工程  parts of project

指按工程的部位、结构形式的不同等划分的工程项目。

3.5 项目法人 project legal person

指由项目投资者或由投资者代表组成的对项目全面负责，依法具有民事权利能力和民事行为能力并独立享有民事权利、承担民事义务的社会组织。

3.6 建设单位 construction unit

指对项目实施履行组织管理的并在项目建设过程负总责的组织。一般指项目法人、项目投资方组建的项目建设管理单位、受委托的项目管理公司等。

3.7 参建单位 participant unit

指参与某一项目建设并对该项目质量承担特定法律责任的所有单位,主要包括勘察、设计、施工、监理、检测、设备制造等单位。

3.8项目文件    records of project

建设项目在立项、招标投标、勘察、设计、设备材料采购、施工、监理、检测、试生产及竣工验收等过程中形成的文字、图表、声像等形式的文件。

3.9 前期文件    prophase records of project

指工程开工以前在立项、招标投标、勘察、设计以及开工准备过程中形成的文件。

3.10施工文件    implementing records of project

指项目施工过程中形成的反映项目建筑、安装情况的文件。

3.11 竣工图    drawing on completion of project

工程竣工后按照工程实际情况所绘制的图纸。

3.12监理文件    records of supervision

指监理单位对项目工程质量、进度、投资、安全等进行控制的文件。

3.13竣工验收文件    records of test on completion

指项目竣工验收阶段形成的文件。

3.14项目电子文件  electronic records of peoject

指在数字设备及环境中生成，以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的记录和反映项目建设和管理各项活动的文件。包括文本电子文件、图像电子文件、图形电子文件、视频电子文件、音频电子文件等。

3.15项目文件归档    filing of project records

项目建设单位有关部门及勘察、设计、施工、监理、设备制造、总承包等单位将项目形成并经过系统整理的文件交建设单位档案管理机构的过程。

3.16项目档案   archives of project

指经过鉴定、整理并归档的项目文件。

3.17项目电子档案  electronic archives of project

指具有参考和利用价值并归档保存的项目电子文件。项目电子档案由内容、结构和背景组成。

3.18项目档案移交   transfer of project archives

项目竣工验收合格后，建设单位根据合同、协议或规定将有关项目档案交项目法人、生产运行单位、项目主管部门或有关档案管理机构的过程。

3.19项目全宗卷   project archives descriptive file

档案管理机构在管理某一项目档案过程中形成的，以项目为单位，由说明项目档案管理情况的有关材料组成的专门案卷。

4  总则

4.1建设单位全面负责本项目档案工作，实行统一管理、统一制度、统一标准。业务上接受档案行政管理部门和上级主管部门的监督和指导。

4.2建设单位及各参建单位应建立项目文件控制体系，并将项目文件控制纳入质量、投资、进度、安全、职业健康和环境管理控制体系。

4.3 项目档案工作应纳入项目建设管理，与项目建设计划和各项程序同步进行，实行全员管理、全过程管理、全方位管理。

4.4 项目档案应完整、准确、系统、有效、安全,满足项目建设管理和运行维护等活动在证据、责任和信息等方面的需要。

5. 项目档案工作组织体系及工作职责

5.1项目档案工作组织体系

5.1.1 建设单位应明确项目档案工作的分管领导。

5.1.2 建设单位应设立与项目建设管理相适应的档案管理机构，并配备满足项目档案工作需要的档案人员。

5.1.3 建设单位有关部门、各参建单位应指定专人负责项目文件的收集、整理和归档工作。

5.1.4 档案人员专业素质和职业操守应适应项目档案工作的需要；档案人员应经过专业培训，保持相对稳定。

5.1.5 建设单位应建立以档案管理机构为核心，各相关部门和参建单位为基础的项目档案管理网络，建立沟通协调机制。

- 5.2项目档案工作职责

5.2.1 建设单位档案工作职责

5.2.1.1贯彻执行国家有关项目档案工作的法律、法规和标准规范。

5.2.1.2 根据项目建设管理实际情况，制定项目档案各项管理制度、管理规范、管理程序，加以监督实施并适时修订完善。

5.2.1.3 项目档案工作经费纳入预算管理，为项目档案工作的开展提供满足需要的经费和工作条件。

5.2.1.4 与参建单位签订合同、协议时，应设立专门条款，明确规定项目文件管理责任。包括项目文件形成的质量要求、归档范围、整理标准、归档时间、归档套数、介质、格式、合同解除后项目文件的处置及违约责任等内容。监理合同条款还应明确监理单位对施工文件完整性、准确性的审查责任。

建设单位对参建单位进行合同履约考核时，应对项目文件管理条款的履行情况做出评价。合同款支付审批时应审查项目文件的归档情况。

5.2.1.5 建设单位应将项目文件归档纳入项目建设计划、各项管理程序及相关人员的岗位职责并进行考核。

5.2.1.6 建设单位应将项目档案信息化纳入项目管理信息化建设，统筹规划，同步实施。

5.2.2建设单位档案管理机构职责

5.2.2.1 组织实施本项目的档案工作制度和规范标准。对参建单位制定的针对该项目的文控制度、标准体系与建设单位文件管理标准体系的符合性进行审查。

5.2.2.2 对本单位有关部门和参建单位项目文件的收集、整理和归档工作进行监督、指导和考核。

5.2.2.3 参加项目建设的重要会议、重大活动、设备开箱验收、项目建设各阶段、交（竣）工验收。

5.2.2.4 负责对应归档项目文件整理的规范性进行审查。

5.2.2.5 负责项目档案收集、整理、保管、鉴定、统计、利用和移交工作。

5.2.2.6对项目管理人员和档案人员开展档案业务培训，提高实现目标的意识和能力。

5.2.2.7 按相关规定向档案行政管理部门和主管部门报送项目档案登记表。

- 6.项目文件管理要求及职责

6.1项目文件管理通用要求

6.1.1建设单位各有关部门、各参建单位应配备专人或指定人员负责项目文件管理工作。

6.1.2建设单位各有关部门、各参建单位应配备符合安全保管要求的设施设备，确保项目文件的安全保管。

6.1.3建设单位各有关部门、各参建单位机构和人员变动时，应及时清点交接项目文件。

6.1.4因一方违约或其他因素导致合同中止或解除合同的，已完工程形成的项目文件，应向建设单位或总承包单位移交。

6.2项目文件管理职责

6.2.1建设单位各有关部门项目文件管理职责

6.2.1.1 根据各自的工作职责将本部门产生和获取的项目文件进行收发、登记、积累。

6.2.1.2 负责本部门职责范围内形成项目文件的收集、整理和归档工作。

6.2.1.3工程（技术）部门负责对勘察设计、监理、施工、检测等文件的完整性、准确性、系统性进行审核，并形成记录。

6.2.2 参建单位项目文件管理职责

6.2.2.1 编制项目文件控制体系相关文件，报建设单位档案管理机构审查。

6.2.2.2 按合同或协议约定负责所承担工程或任务文件的收集、整理和归档工作。

6.2.2.3监理单位负责对施工文件的完整性、准确性、系统性进行审核，并形成记录。

6.2.2.4项目实行总承包的，总承包单位负责项目总承包范围内项目文件的收集、整理和归档工作的统筹协调。各分包单位负责其分包部分文件的收集、整理，并提交总承包单位汇总，或在总包单位协调下直接向建设单位档案管理机构归档。

7 制度体系建设

7.1 项目法人机构组建完成后，应及时制定项目档案工作制度和项目文件管理制度，在实施过程中及时调整、补充和完善。

7.2 项目开工前，建设单位应编制项目文件管理规范，经建设单位有关职能部门、质量监督单位及设计、施工、监理单位专家评审通过后由建设单位签署发布。项目文件管理规范应包含下列内容：

a）项目文件格式、纸张质量、编制要求、编制方法、编号体系及文件的登记、分发、归档要求等。

b）竣工图的编制主体、编制程序、编制要求。

c）图像电子文件和视频电子文件的拍摄主体、拍摄阶段、拍摄内容、拍摄范围、节点（部位）、技术参数、并制定相应的程序文件。

d）项目文件控制体系的运行机制。（动力机制、约束机制、反馈机制、持续改进机制）

7.3 建设单位应制定项目档案管理办法、项目文件形成和归档的控制措施及项目档案的保管、保密、利用等制度，并根据国家或行业的项目档案规定制定项目档案分类方案、归档范围、项目档案整理细则等技术规范。

项目档案分类方案应与项目档案接收单位的分类编号体系相一致。

7.4 各参建单位应依据建设单位的项目文件管理规范制定项目文件控制体系文件。

8 项目文件管理

8.1 项目文件形成

8.1.1 建设单位及各参建单位应按照国家或相关行业要求编制项目文件。 项目文件应符合国家或行业有关项目管理、勘察、设计、施工、监理、检验、检测、鉴定等方面的技术规范、标准和规程的要求。

8.1.2 项目文件应格式规范、内容准确、清晰整洁、编号和签字盖章手续完备，并满足耐久性要求。

8.1.3 归档的项目文件应为原件。因故无原件的，应归具有凭证作用的复印件。

- 8.2 竣工图编制

- 8.2.1竣工图的编制要求

8.2.1.1各项新建、扩建、改建、技术改造、技术引进项目，在项目竣工时要编制竣工图。项目竣工图应由施工单位负责编制，如行业主管部门规定设计单位编制或施工单位委托设计单位编制竣工图的，应明确规定施工单位和监理单位的审核和签认责任。

8.2.1.2竣工图应完整、准确、清晰、规范，修改到位，真实反映项目竣工验收时的实际情况。

8.2.1.3按施工图施工没有变动的，可由竣工图编制单位在施工图上加盖并签署竣工图章。

8.2.1.4一般性图纸变更及符合杠改或划改耍求的变更。可在原图上更改，加盖并签署竣工图章。

8.2.1.5涉及结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变及圈面变更面积超过35％的。应重新绘制竣工图。重绘图按原图编号，末尾加注“竣”宇．或在新图图标内注明“竣工阶段”并签署竣工图章。

施工单位重新绘制竣工图，新图图签应包含以下主要责任项和标识项：施工单位名称、图纸名称、编制人，审核人，原图号+（竣），编制日期。

8.2.1.6同一建筑物、构筑物重复的标准图、通用图可不编入竣工图中，但应在图纸目录中列出图号，指明该图所在位置并在编制说明中注明;采用同一标准图、通用图进行施工和安装的不同的建（构）筑物、机组等且没有发生变更的，可编制一套通用的竣工图；施工、安装过程中发生变更的，应对变更的部位单独编制竣工图。

8.2.1.7建设单位应负责或委托有资质的单位编制项目总平面图和综合管线竣工图。

8.2.1.8竣工图图幅应按GB／T10609．3要求统一折叠。

8.2.2竣工图的更改方法

8.2.2.1文字、数字更改一般是杠改;线条更改一般是划改;局部图形更改可以圈出更改部位，在原图空白地重新绘制。

8.2.2.2利用施工图更改，应在更改处注明更改依据文件的名称、日期、编号和条款号。

8.2.2.3无法在图纸上表达清楚的．应在标题栏上方或左边用文字说明。

8.2.2.4图上各种引出说明应与图框平行．引出线不交叉．不遮盖其他线条。

8.2.2.5有关施工技术要求或材料明细表等有文字更改的．应在修改变更处进行杠改。当更改内容较多时，可采用注记说明。

8.2.2.6新增加的文字说明，应在其涉及的竣工图上作相应的添加和变更。

8.2.3竣工图章的使用

8.2.3.1竣工图章内容、尺寸如图1所示．

8.2.3.2所有竣工图应由编制单位逐张加盖并签署竣工图章．竣工图章中的内容填写应齐全、清楚，不得代签。签署竣工图章一般应手签，也可加盖执业印章或经过建设单位备案的个人名章。

8.2.3.3行业主管部门规定由设计单位编制竣工图的，可在新图中采用竣工图标，并按要求签署竣工图标．竣工图标的内容格式由行业统一规定．

8.2.3.4装订成册的系统图、电气图等可只在图册封面和有变更的图纸加盖竣工图签审章。设备监造竣工图应加盖竣工图章。

8.2.3.5竣工图章应使用红色印泥，盖在标题栏附近空白处，

8.2.4竣工图的审核

8.2.4.1竣工图编制完成后．监理单位应督促和协助竣工图编制单位检查其竣工图编制情况，发现不准确或短缺时要及时修改和补齐。

| 竣工图 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位 |  |  |
| 编 制 人 | 技术负责人 | 编 制 日 期 |
| 监 理 单 位 |  | 专业监理工程师 |

8.2.4.2竣工图内容应与施工图设计、设计变更、洽商、材料变更，施工及质检记录相符合。

8.2.4.3竣工图按单位工程、装置或专业编制，并配有详细编制说明和目录。

编制说明的主要内容包括：竣工图涉及的工程概况、编制单位、编制人员、编制时间、编制依据、编制方法、变更情况、竣工图张数和套数等。

8.2.4.4竣工图应使用新的或干净的施工图，并按要求加盖并签署竣工图章。不得使用复印的白图编制竣工图。

8.2.4.5国外引进项目、引进技术或由外方承包的建设项目。外方提供的竣工图应由外方签字确认。

8.2.5竣工图套数

8.2.5.1项目竣工图一般为两套。由建设单位向业主和生产(使用)单位移交。

8.2.5.2项目主管单位或上级主管机关需要接收的．按主管机关的要求办理。

8.2.5.3按照FIDIC《设计一建造与交钥匙工程合同条件》建设的项目．竣工图套数按合同条件的规定提交。

8.2.5.4在大中城市规划区范围内的重点建设项目．应根据《城市建设档案归属与流向暂行办法》第五条的规定，另编制一份与城市建设、规划及其管理有关的主要建筑物及综合管线竣工图。

8.3 项目文件的收集

8.3.1 收集范围

反映与项目有关的职能活动、具有查考利用价值的各种载体的文件，应收集齐全，归入项目档案。

项目文件的归档范围和保管期限见附录A。

8.3.2 收集时间

项目文件应由文件收集责任单位（部门）按文件形成的先后顺序或项目（工作、活动）完成情况及时收集；引进技术、设备文件应首先由建设单位或接受委托的承包单位登记、归档，再行译校、复制和分发使用。

8.4 项目文件的整理

8.4.1 项目建设和管理形成的全部项目文件在归档前应根据国家有关规定，并按档案管理的要求，由文件归档责任单位进行整理。整理的内容包括项目文件价值鉴定、分类、组卷和编目。

8.4.2 项目文件整理要遵循项目文件的形成规律和成套性特点，保持卷内文件的有机联系，分类科学，组卷合理。

8.4.3 项目文件应由整理责任单位对项目文件的归档价值进行鉴定，确定项目文件的保管期限。

8.4.4分类组卷

立项审批、勘察、设计及设计基础文件按内容组卷，其中施工图设计按单位工程（专业、装置）组卷；项目管理文件按内容组卷，其中招投标、合同文件按招标项目、标的组卷；施工文件按单位工程、装置、阶段、结构、专业组卷；监理综合性文件按内容、时间组卷，质量、进度、投资、安全等控制文件按单位工程组卷；设备工艺文件按设备台套组卷；科研文件按项目、课题组卷；竣工验收文件按内容组卷；试运行文件按内容结合形成时间组卷。

8.4.5 卷内文件不重份；同一卷内有不同保管期限的文件，该卷保管期限从长。

8.4.6 卷内文件的排列、案卷装订、案卷编目、卷皮规格及制成材料按照《科学技术档案案卷构成的一般要求》执行。

8.4.7 数码照片的整理应符合《数码照片归档与管理规范》（DA/T50-2014）的规定。

8.5 项目文件的归档

8.5.1 归档时间

根据项目建设程序和项目特点，项目前期文件应在工作（活动）结束后及时归档；管理性文件按年度归档；施工文件应在单位工程质量认证后及时归档，建设周期长的项目可分阶段归档；监理文件应在监理范围内的全部工程完工后进行归档；试运行文件应在试运行结束后及时归档；竣工验收文件在专项验收、总体竣工验收通过后及时归档；设备文件应在设备开箱验收后随时归档；科研文件在结题或课题通过鉴定后及时归档。

8.5.2 归档文件质量应符合本规范8.1和8.2的相关规定。

8.5.3 施工文件组卷完毕后，应依次提交监理单位、工程（技术）、设备等部门对文件的完整、准确、系统情况进行审查，审查通过后由建设单位档案管理机构进行案卷质量的规范性进行审查，每个环节均应形成记录，符合规定后，办理归档和接收手续。监理案卷应依次提交建设单位工程（技术）部门和档案管理机构进行归档审查。

8.5.4 项目实行总承包的，总承包单位应依据总承包合同约定的归档范围，向建设单位档案管理机构进行归档。

8.5.5 项目文件归档时，归档单位（部门）应编制移交清册，交接双方清点无误后，办理归档手续。

9项目档案管理

9.1项目档案整理

全部项目档案的汇总整理应由建设单位负责进行或组织．其内容包括：

a)依据项目档案分类编号体系对全部项目档案进行统一的分类和编号和排列上架；

b)编制项目档案案卷目录及档案整理情况说明。

c）建立项目全宗卷。涉及项目档案管理的全宗卷内容包括项目简介及项目档案管理情况介绍、项目划分表、档案分类方案、项目文件归档范围、项目档案整理方案、档案整理情况说明、项目档案登记台账等项目档案管理过程中形成的文件。

9.2 项目档案的保管

9.2.1 建设单位应当为项目档案的安全保管提供满足工作需要的设施设备。档案库房的外围护结构和设施应符合的保温、隔热、温湿度要求和防潮、防水、防日光及紫外线照射，防尘、防污染、防有害生物(霉、虫、鼠等)和防盗的要求。

9.2.2 建设单位档案管理机构应建立项目档案 出入库登记制度，对项目档案的收进和移出进行登记。

9.3 项目档案的利用

9.3.1 建设单位应建立档案利用制度，对利用的范围、对象、利用审批权限等做出规定。

9.3.2 利用者利用档案一般在阅览室查阅。确需借阅的，应履行审批手续。

9.3.3 利用者利用档案时，应填写《档案查（借）阅登记簿》，及时反馈利用效果。

9.3.4 建设单位档案管理机构应根据项目建设和管理的需要编制必要的编研材料，如：专题文件汇编、工程介绍、工程图集、项目建设大事记等。

9.4 项目档案的统计

建设单位档案管理机构应对项目档案情况进行统计并建立统计台帐。主要包括各类档案案卷的数量，档案利用情况等。

- 10 项目电子文件与项目电子档案的管理

- 10.1 电子文件和档案管理信息系统

10.1.1 建设单位可通过建立专门的电子文件管理系统来统一管理电子文件，也可通过具有对电子文件及其元数据进行的分类组织、鉴定处置、格式转换/迁移等功能的项目管理信息系统或档案信息管理系统来管理项目电子文件；建设单位档案管理机构应建立档案信息管理系统，以通过系统接收和管理已归档的项目电子文件。

10.1.2 项目电子文件管理的功能应符合《电子文件管理系统通用功能要求》（GB/T 29194-2012）的相关规定。

10.1.3 项目档案信息管理系统应当具备电子档案接收、档案元数据维护、整理加工、检索利用、档案编研、档案鉴定、数据统计、库房管理等基本业务功能，以及用户权限管理、系统日志管理、数据备份与恢复、系统及其数据安全维护功能。

10.1.4 项目档案信息管理系统一般为非保密系统，属于信息系统安全保护等级第二级以上的档案管理系统应按有关规定进行定级和备案，项目档案信息管理系统禁止接入互联网。电子文件管理系统和涉密项目的档案管理信息系统应按照 《涉及国家秘密的信息系统分级保护技术要求》（BMB17-2006）的有关规定执行。

10.2 项目电子文件的形成与办理

10.2.1  项目电子文件的形成与办理参见《电子文件管理暂行办法》（中办 国办 厅字〔2009〕39号)。项目电子邮件的撰写、传递应符合《公务电子邮件归档与管理规则》（DA/T 32-2005）的要求。

10.2.2 各参建单位采用电子签名等技术手段时，电子签名资格的注册和认证应当得到建设单位的认可。

10.2.3 不同类别的电子文件数据格式应易于识读、迁移和长期保存，应采用《电子文件归档与管理规范》（GB/T18894-2002)规定的通用格式。

- 10.2.4图像电子文件、视频电子文件应主题突出、曝光准确、影像清晰。拍摄内容要覆盖工程全过程（各阶段、重要部位、工艺、工序、隐蔽工程、重大事件、重要活动、质量安全事故等），能形象反映工程建设实际。图像电子文件宜采用800万以上像素拍摄，视频电子文件宜采用200万以上像素拍摄。

10.2.5对反映同一内容的图像电子文件应选择有代表性的图像输出照片。照片的输出宜采用数码照片输出机输出，表观质量应无污物、无破损、无划痕、无花点、无黑边，裁剪应整齐。

- 10.2.6 各单位项目电子文件形成部门承担项目电子文件的收集、整理、检测、归档确认等工作。

10.3 电子文件的归档

10.3.1 项目电子文件的归档范围应执行纸质项目文件的归档范围。

10.3.2 项目电子文件归档一般采用物理归档。在纸质项目文件归档时采取在线归档或离线归档的方式向档案机构移交经过整理的项目电子文件，并在内容、格式、相关说明及描述上与纸质项目档案保持一致，且二者应建立关联。

10.3.3 项目电子文件整理时，应参照本规范7.4.4的规定分别组成多层级文件信息包，文件信息包应当包含项目电子文件的内容数据、元数据、过程信息、版本信息、电子签名的技术参数等信息。

10.3.4 项目电子文件形成时的数据格式不能为档案部门项目档案信息管理系统读取时，应当转换为项目档案信息管理系统可读取的数据格式，原格式与转换后格式同时存放在文件信息包中。

10.3.5 项目电子文件完成整理后，由形成部门负责对文件信息包进行鉴定和检测，包括是否内容齐全完整、格式是否符合要求、与纸质或其他载体文件内容的一致性等。

10.3.6 项目电子文件信息包经过形成部门鉴定和检测后，由相关责任人确认归档，赋予归档标识。归档标识中应当含有归档责任人、归档时间、文件信息包名称等信息。

10.3.7 采取离线方式归档时，应将带有归档标识的电子文件拷贝至耐久性好的存储介质上，存储介质应设置成禁止写操作的状态。存储介质的选择依次为只读光盘、一次写光盘、磁带、可擦写光盘、硬磁盘等。

10.3.8 存储电子文件的介质或装具上应贴有标签，标签上应注明载体序号、类别号、案卷起止号、密级、保管期限、存入日期等。

10.3.9 项目电子文件归档时应由档案管理机构进行检验，并填写《归档电子文件移交、接收检验登记表》，检验合格后，填写《电子档案移交与接收登记表》，办理交接手续。

10.4 项目电子档案管理

10.4.1 项目电子档案的接收应参照《电子档案移交与接收办法》（档发〔2012〕7号），遵循项目电子档案移交与接收的特殊规律，保证项目电子档案及时移交、完整接收。

10.4.2 项目电子档案应参照纸质档案的分类方案进行整理。

10.4.3 项目电子档案的保管、有效性保证、鉴定和利用按照《电子文件归档与管理规范》（GB/T 18894—2002）的规定执行。

10.4.4 接入内部网的项目档案信息管理系统，应配备防火墙、入侵检测等相应技术设备，建立操作日志，通过身份认证、访问控制、信息加密、信息完整性校验、入侵检测等技术手段和管理方法确保档案数据得到有效保护，防止因偶然或恶意的原因使网络数据遭到破坏、更改、泄露，杜绝网络系统上的信息丢失、篡改、失泄密、系统破坏等事故发生。

10.4.5 在计算机软、硬件系统更新前或数据格式淘汰前，项目电子档案管理部门应当将项目电子档案迁移到新的系统中或进行格式转换，保证其真实、完整和在新环境中完全兼容。

10.5 项目档案数字化

10.5.1数字化范围应包括但不限于以下内容：项目立项审批文件、地质勘测文件、质量评定（验收）文件、系统及设备测试文件、竣工验收文件、竣工图等。

10.5.2 委托第三方进行数字化加工的建设项目，委托单位应当与数字化加工单位签订保密协议，明确保密要求及失泄密的处罚措施。并采取建立安防系统、加强数字化存储设备管理和数字化人员管理等措施，确保档案信息安全。

10.5.3 档案扫描、图像处理、图像存储、目录建库、数据挂接等应符合《纸质档案数字化技术规范》（DA／T 31）的要求。

11项目档案验收

11.1验收条件

申请项目档案验收应具备下列条件：

a)项目主体工程和辅助设施已按照设计建成，能满足生产或使用的需要；

b)项目试运行指标考核合格或者达到设计能力；

c)完成了项目建设全过程文件材料的收集、整理与归档工作；

d)基本完成了项目档案的分类、组卷、编目等整理工作。

11.2验收准备

11.2.1建设单位在全面自检的基础上，提交档案验收申请报告，其主要内容包括：项目建设及项目档案管理概况；保证项目档案的完整、准确、系统所采取的控制措施；项目文件材料的形成、收集、整理与归档情况，竣工图的编制情况及质量状况；档案在项目建设、管理、试运行中的作用；存在的问题及解决措施。

11.2.2建设单位应准备以下验收佐证材料

a)档案管理规章制度；

b)档案业务指导（会议、培训、检查、验收等）相关记录；

c)档案分类编号方案；

d)档案检索工具；

e)项目划分表；

f)招投标、合同、设备清单；

g)档案编研、利用材料；

h)档案检查（咨询）、预验收意见，及整改情况。

12项目档案的移交

12.1 项目档案验收合格后，建设单位应按合同及规定的要求，在项目正式通过竣工验收后三个月内，向生产（使用）单位及其他有关单位办理档案移交。凡分期或分机组的项目，应在每期或每台机组正式通过竣工验收后办理档案移交。

12.2 项目档案移交时，应办理项目档案移交手续，明确档案移交的内容、案卷数、图纸张数等，并有完备的清册、签字等交接手续；建设单位转为生产单位的，按企业档案管理要求办理。

12.3 项目停、缓建的，项目档案由建设单位负责保存;建设单位撤销的,项目档案应当向项目主管部门或者有关档案馆移交。

附录A

（规范性附录）

- 建设项目文件归档范围和保管期限表

| 序 号 | 归 档 文 件 | 保管期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可行性研究、任务书 |  |
| 1.1 | 项目建议书及其报批文件 | 永久 |
| 1.2 | 项目选址意见书及其报批文件 | 永久 |
| 1.3 | 可行性研究报告及其评估、报批（核准、备案）文件 | 永久 |
| 1.4 | 项目评估（包括借贷承诺评估）、论证文件 | 永久 |
| 1.5 | 水土保持方案、地质灾害评价报告、压覆矿产资源报告、文物保护方案、建设用地预审意见、环境预测、调查报告、环境影响报告书和批复 | 永久 |
| 1.6 | 设计任务书、计划任务书及其报批文件 | 永久 |
| 2 | 设计基础文件 |  |
| 2.1 | 工程地质、水文地质、勘察报告、地质图、勘察记录、化验、试验报告、重要土、岩样及说明 | 永久 |
| 2.2 | 地形、地貌、控制点、建筑物、构筑物及重要设备安装测量定位、观测记录 | 永久 |
| 2.3 | 水文、气象、地震等其它设计基础资料 | 永久 |
| 3 | 设计文件 |  |
| 3.1 | 总体规划设计 | 永久 |
| 3.2 | 方案设计 | 永久 |
| 3.3 | 初步设计及其报批文件 | 永久 |
| 3.4 | 技术设计 | 永久 |
| 3.5 | 施工图设计及审查、批复 | 定期 |
| 3.6 | 技术秘密材料、专利文件 | 永久 |
| 3.7 | 特种设备设计计算书 | 定期 |
| 3.8 | 关键技术试验 | 永久 |
| 3.9 | 设计评价、鉴定及审批 | 永久 |
| 4 | 项目管理文件 |  |
| 4.1 | 征地、移民、拆迁文件 |  |
| 4.1.1 | 征用土地申请、批准文件，地质灾害评估报告、压覆矿产评估报告、红线图、坐标图、行政区域图 | 永久 |
| 4.1.2 | 移民淹没实物指标调查及复核材料；安置规划、方案及审核批准文件；移民补偿、安置投资估算及批准文件；设计文件、投资计划及批准文件；安置实施工作文件、安置区建设的招投标、合同协议、验收文件；实物、资金补偿、决算、审计等移民资金管理文件；移民安置合同协议；移民监理文件；移民安置验收文件 | 永久 |
| 4.1.3 | 拆迁方案、拆迁评估、拆迁补偿文件 | 永久 |
| 4.1.4 | 建设前原始地形、地貌、状况图、照片 | 永久 |
| 4.1.5 | 施工执照 | 永久 |
| 4.2 | 计划、投资、统计、管理文件 |  |
| 4.2.1 | 有关投资、进度、物资、工程量的建议计划、实施计划和调整计划 | 定期 |
| 4.2.2 | 概算、预算管理、差价管理文件 | 定期 |
| 4.2.3 | 合同变更、索赔等涉及法律事务的文件 | 定期 |
| 4.2.4 | 规程、规范、标准、规划、方案、规定 | 定期 |
| 4.2.5 | 招标文件审查、技术设计审查、技术协议 | 定期 |
| 4.2.6 | 投资、进度、质量、安全、合同控制文件 | 定期 |
| 4.3 | 招标投标、承发包合同协议 |  |
| 4.3.1 | 招标计划及审批文件，招标公告、招标书、招标修改文件、答疑文件、招标委托合同、资格预审文件 | 定期 |
| 4.3.2 | 投标书、投标澄清文件、修正补充文件（未中标的电子投标文件保存10年） | 永久 |
| 4.3.3 | 开标记录、评标人员签字表、报价表，评标纪律、评标办法或评标细则、评审意见、打分表、汇总表、评标报告 | 定期 |
| 4.3.4 | 采购活动记录、采购预算、谈判文件、询价通知书、响应文件、推荐供应商的意见、评审报告、成交供应商确定文件、单一来源采购协商情况记录、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定以及其他有关文件 | 定期 |
| 4.3.5 | 定标文件、中标通知书 | 永久 |
| 4.3.6 | 政府采购竞争性谈判、单一来源采购、询价采购文件：审批文件、采购协议、谈判文件，询价通知书、评审文件、采购报告。 | 定期 |
| 4.3.7 | 合同谈判纪要、合同审批文件、合同书、合同变更文件、合同履约评价文件 | 永久 |
| 4.4 | 专项申请、批复文件 |  |
| 4.4.1 | 环境保护、安全、卫生、消防、水土保持、节能、文物、人防、规划等文件 | 永久 |
| 4.4.2 | 水、暖、电、煤气、通信、排水等配套协议文件 | 定期 |
| 4.4.3 | 原料、材料、燃料供应等来源协议文件 | 定期 |
| 5 | 施工文件 |  |
| 5.1 | 建筑施工文件 |  |
| 5.1.1 | 开工报告、施工现场质量管理检查记录、工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要 | 定期 |
| 5.1.2 | 施工组织设计、方案及报批文件，施工计划、施工技术及安全措施、施工工艺文件 | 定期 |
| 5.1.3 | 原材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单，原材料使用跟踪台账 | 定期 |
| 5.1.4 | 建筑材料试验报告、见证取样记录、混凝土开盘鉴定、混凝土强度实验报告、钢筋保护层厚度检测报告、屋面防水渗漏的检查总记录、地下室防水效果检查记录、地面蓄水试验检查记录、 节能保温测试记录室内环境检测报告 | 定期 |
| 5.1.5 | 设计变更通知、工程更改洽商单、材料代用核定审批手续、技术核定单、业务联系单、备忘录等 | 永久 |
| 5.1.6 | 施工定位（水准点、导线点、基准线、控制点等）测量、复核记录、地质勘探 | 永久 |
| 5.1.7 | 工程地质勘察报告、岩土试验报告、地基验槽记录、工程地基处理记录、地基检测报告、 桩身完整性检测报告、桩基承载力检测报告、 | 永久 |
| 5.1.8 | 施工日记、大事记 |  |
| 5.1.9 | 隐蔽工程验收记录 | 永久 |
| 5.1.10 | 各类工程记录及测试、沉降、位移、变形监测记录、事故处理报告 | 永久 |
| 5.1.11 | 工程质量检查、评定 | 永久 |
| 5.1.12 | 技术总结、施工预、决算 |  |
| 5.1.13 | 交工验收记录证明 | 永久 |
| 5.1.14 | 竣工报告、竣工验收报告 | 永久 |
| 5.1.15 | 竣工图 | 永久 |
| 5.1.16 | 声像材料 | 定期 |
| 5.2 | 设备及管线安装施工文件 |  |
| 5.2.1 | 开工报告、工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要 | 定期 |
| 5.2.2 | 施工组织设计、方案及其报批文件、施工计划、技术措施文件 | 定期 |
| 5.2.3 | 原材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单 | 定期 |
| 5.2.4 | 建筑材料试验报告、见证取样记录 | 定期 |
| 5.2.5 | 设计变更通知、工程更改洽商单、材料、零部件、设备代用审批手续、技术核定单、业务联系单、备忘录等 | 永久 |
| 5.2.6 | 焊接工艺评定报告、焊接试验记录、报告、施工检验、探伤记录 管道单线图 | 永久 |
| 5.2.7 | 隐蔽工程检查验收记录 | 永久 |
| 5.2.8 | 强度、密闭性试验报告 | 定期 |
| 5.2.9 | 设备、网络调试记录 | 定期 |
| 5.2.10 | 施工安装记录、安装质量检查、评定、事故处理报告 | 定期 |
| 5.2.11 | 系统调试、试验记录 | 定期 |
| 5.2.12 | 管线清洗、试压、通水、通气、消毒等记录 | 定期 |
| 5.2.13 | 管线标高、位置、坡度测量记录 | 定期 |
| 5.2.14 | 中间交工验收记录证明、工程质量评定 | 永久 |
| 5.2.15 | 竣工报告、竣工验收报告、施工预、决算 | 永久 |
| 5.2.16 | 竣工图 | 永久 |
| 5.2.17 | 声像材料 | 定期 |
| 5.3 | 电气、仪表安装施工文件 |  |
| 5.3.1 | 开工报告、工程技术要求、公司技术交底、图纸会审纪要 | 定期 |
| 5.3.2 | 施工组织设计、方案及其报批文件、施工计划、技术措施文件 | 定期 |
| 5.3.3 | 原材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单 | 定期 |
| 5.3.4 | 建筑材料试验报告 | 定期 |
| 5.3.5 | 设计变更通知、工程更改洽商单、材料、零部件、设备代用审批手续、技术核定单、业务联系单、备忘录等 | 永久 |
| 5.3.6 | 系统调试、整定记录 | 定期 |
| 5.3.7 | 绝缘、接地电阻等性能测试、校核 | 定期 |
| 5.3.8 | 材料、设备明细表及检验记录、施工安装记录、质量检查评定、事故处理报告 | 永久 |
| 5.3.9 | 操作、联动试验 | 定期 |
| 5.3.10 | 电气装置交接记录 | 定期 |
| 5.3.11 | 中间交工验收记录、工程质量评定 | 永久 |
| 5.3.12 | 竣工报告、竣工验收报告 | 永久 |
| 5.3.13 | 竣工图 | 永久 |
| 5.3.14 | 声像材料 | 定期 |
| 6 | 信息系统开发文件 |  |
| 6.1 | 设计开发文件 |  |
| 6.1.1 | 需求调研计划、需求分析、需求规格说明书、需求评审记录 | 定期 |
| 6.1.2 | 设计开发计划、方案、概要设计说明书及评审文件、详细设计说明书及评审文件 | 定期 |
| 6.1.3 | 数据库结构设计说明书、编码计划、代码编写规范、模块开发文件信息资源规划、数据库设计、应用支撑平台、应用系统设计、网络设计、处理和存储系统设计、安全系统设计、终端、备份、运维系统设计文件数据 | 定期 |
| 6.1.4 | 制定的标准规范 | 定期 |
| 6.2 | 系统实施文件 |  |
| 6.2.1 | 实施计划、方案及批复文件、源代码及说明、代码修改文件、网络系统文件、二次开发支持文件、接口设计说明书 | 定期 |
| 6.2.2 | 程序员开发手册、用户使用手册、系统维护手册 | 定期 |
| 6.2.3 | 安装文件、系统上线保障方案、测试方案及评审意见、测试报告、测试记录、试运行方案、试运行报告及改进文件 | 定期 |
| 6.3 | 验收文件、信息安全风险评估报告、系统验收记录、交接清单、开发总结、验收申请、验收意见 | 定期 |
| 7 | 监理文件 |  |
| 7.1 | 施工监理文件 |  |
| 7.1.1 | 监理合同协议、监理大纲、监理规划、细则及批复 | 定期 |
| 7.1.2 | 施工及设备器材供应单位资质审核、设备、材料报审 | 定期 |
| 7.1.3 | 施工组织设计、施工方案、施工计划、技术措施审核，施工进度、延长工期、索赔及付款报审 | 定期 |
| 7.1.4 | 开（停、复、返）工令、许可证、中间验收证明书 | 定期 |
| 7.1.5 | 设计变更、材料、零部件、设备代用审批 | 定期 |
| 7.1.6 | 监理通知、协调会审纪要、监理工程师指令、指示，来往函件 | 定期 |
| 7.1.7 | 工程材料监理检查、复检、实验记录、报告 | 定期 |
| 7.1.8 | 监理日志、旁站记录、监理周（月、季、年）报、备忘录，监理工作总结 | 定期 |
| 7.1.9 | 各项测控量成果及复核文件、外观、质量、文件等检查、抽查记录 | 定期 |
| 7.1.10 | 施工质量检查分析评估、工程质量事故、施工安全事故报告 | 定期 |
| 7.1.11 | 工程进度计划、实施、分析统计文件 | 定期 |
| 7.1.12 | 变更价格审查、支付审批、索赔处理文件 | 定期 |
| 7.1.13 | 单元工程检查及开工（开仓）签证、工程分部分项质量认证、评估 | 定期 |
| 7.1.14 | 平行检验文件资料、独立抽检文件材料 | 定期 |
| 7.1.15 | 主要材料及工程投资计划、完成报表 | 定期 |
| 7.2 | 设备采购监造文件 |  |
| 7.2.1 | 设备采购监造合同，采购、监造计划、规划、细则 | 定期 |
| 7.2.2 | 市场调查、考察报告 | 定期 |
| 7.2.3 | 设备制造的检验计划和检验要求、检验记录及试验报告、分包单位资格报审 | 定期 |
| 7.2.4 | 原材料、零配件等的质量证明文件和报验文件、 | 定期 |
| 7.2.5 | 开工、复工报审表、暂停令 | 定期 |
| 7.2.6 | 监理工程师通知单、监理工作联系单 | 定期 |
| 7.2.7 | 会议纪要、来往文件 | 定期 |
| 7.2.8 | 监理日志、监理月报 | 定期 |
| 7.2.9 | 质量事故处理文件 | 定期 |
| 7.2.10 | 设备验收、交接文件、支付证书和设备制造结算审核文件、设备制造索赔文件 | 定期 |
| 7.2.11 | 设备监造工作总结、报告 | 定期 |
| 7.3 | 监理工作声像材料（待展开细化） | 永久 |
| 8 | 工艺设备文件 |  |
| 8.1 | 工艺说明、规程、路线、试验、技术总结 | 定期 |
| 8.2 | 产品检验、包装、工装图、检测记录 | 定期 |
| 8.3 | 设备、材料采购、招投标文件、合同、出厂质量合格证明 | 定期 |
| 8.4 | 设备、材料装箱单、开箱记录、工具单、备品备件单 | 定期 |
| 8.5 | 设备图纸、使用说明书、零部件目录 | 永久 |
| 8.6 | 设备测绘、验收及索赔文件 | 永久 |
| 8.7 | 安装调试方案、规程 | 永久 |
| 8.8 | 安装调试记录、缺陷处理 | 永久 |
| 8.9 | 测试、鉴定、验收文件 | 永久 |
| 8.10 | 特种设备监督检验证书、报告 | 永久 |
| 9 | 科研项目 |  |
| 9.1 | 计划、任务书、批准文件 | 永久 |
| 9.2 | 协议书、委托书、合同 | 永久 |
| 9.3 | 研究方案、计划、调查研究报告 | 永久 |
| 9.4 | 试验记录、图表、照片 | 永久 |
| 9.5 | 实验报告、分析、计算、数据 | 永久 |
| 9.6 | 实验装置及特殊设备图纸、工艺技术规范说明书 | 永久 |
| 9.7 | 实验操作规程、事故分析 | 长期 |
| 9.8 | 阶段报告、技术鉴定、考察报告、课题研究报告 | 永久 |
| 9.9 | 成果申报、鉴定、获奖及推广应用材料 | 永久 |
| 9.10 | 专利等知识产权文件 | 永久 |
| 10 | 涉外文件 |  |
| 10.1 | 询价、报价、投标文件 | 定期 |
| 10.2 | 合同及其附件 | 永久 |
| 10.3 | 谈判协议、议定书 | 永久 |
| 10.4 | 谈判记录、备忘录 | 定期 |
| 10.5 | 谈判过程中外商提交的材料 | 定期 |
| 10.6 | 出国考察及收集来的有关材料 | 定期 |
| 10.7 | 国外各设计阶段文件及设计联络文件 | 永久 |
| 10.8 | 各设计阶段审查议定书 | 永久 |
| 10.9 | 技术问题来往函电 | 永久 |
| 10.10 | 国外设备、材料检验、安装手册、操作使用说明书等随机文件 | 永久 |
| 10.11 | 国外设备合格证明、装箱单、提单、商业发票、保险单证明 | 定期 |
| 10.12 | 设备开箱检验记录、商检、海关及索赔文件 | 永久 |
| 10.13 | 国外设备、材料的防腐、保护措施 | 定期 |
| 10.14 | 外国技术人员现场提供的文件材料 | 定期 |
| 11 | 生产技术准备、试生产文件 |  |
| 11.1 | 技术准备计划 | 定期 |
| 11.2 | 试生产管理、技术责任制 | 定期 |
| 11.3 | 试生产方案、操作规程、作业指导书 | 定期 |
| 11.4 | 设备试车、验收、运行、维护记录 | 定期 |
| 11.5 | 试生产产品质量鉴定报告 | 定期 |
| 11.6 | 缺陷处理、事故分析报告 | 定期 |
| 11.7 | 试生产总结 | 定期 |
| 11.8 | 技术培训材料 | 定期 |
| 11.9 | 产品技术参数、性能、图纸 | 永久 |
| 11.10 | 工业卫生、劳动保护材料、环保、消防运行检测记录 | 定期 |
| 12 | 财务、器材管理文件 |  |
| 12.1 | 财务计划及执行、年度计划及执行、年度投资统计 | 定期 |
| 12.2 | 工程概算、预算、标底、合同价、决算、审计及说明 | 永久 |
| 12.3 | 主要材料消耗、器材管理 | 定期 |
| 12.4 | 交付使用的固定资产、流动资产、无形资产、递延资产清册 | 永久 |
| 13 | 竣工验收文件 |  |
| 13.1 | 项目竣工验收报告 | 永久 |
| 13.2 | 工程设计总结 | 永久 |
| 13.3 | 工程施工总结 | 永久 |
| 13.4 | 工程监理总结 | 永久 |
| 13.5 | 项目质量评审文件 | 永久 |
| 13.6 | 工程现场声像文件 | 永久 |
| 13.7 | 工程审计文件、材料、决算报告 | 永久 |
| 13.8 | 环境保护、劳动安全、卫生、消防、规划、水土保持、档案等验收审批文件 | 永久 |
| 13.9 | 竣工验收会议文件、验收证书及验收委员会名册、签字、验收备案文件 | 永久 |
| 13.10 | 项目评优报奖申报材料、批准文件及证书 | 定期 |

- 竣工图变更汇总表

| - 序号 | - 变更依据 |  | - 竣工图 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 变更文件编号 | - 所在案卷 | - 竣工图编号 | - 所在案卷 |

- 附录：C

原材料跟踪管理记录表

原材料名称：                                  工程名称：                                                         编号：

| 序号 | 生产厂家 | 到货日期 |  | 数量 | 出厂证件编号 | 复试报告 编号 | 试验 结果 | 领用人 | 领用日期 | 领用 数量 | 使用部位 | 累计库存 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 审核：                                              编制：                                               年   月   日